## Slide 1
Sistema de Informações de Irrigação
Este projeto visa desenvolver um sistema para capturar, visualizar e exportar informações de irrigação utilizando a tecnologia React. O objetivo é criar uma ferramenta eficiente e intuitiva para gerenciar os dados de irrigação, proporcionando uma melhor compreensão e tomada de decisões.
by ROBERTO CAETANO BUIATTI

## Slide 2
Backlog do Produto
1
Setup Inicial do Projeto
Configurar o ambiente de desenvolvimento, criar a estrutura inicial do projeto React e instalar as dependências necessárias.
2
Desenvolvimento do Formulário de Entrada
Criar componentes de formulário para entrada de dados, gerenciar estados dos componentes e implementar a lógica de submissão.
3
Validação e Formatação de Dados
Implementar a validação dos campos de entrada e formatar corretamente a data e hora.

## Slide 3
Backlog do Produto (continuação)
1
Armazenamento de Dados
Armazenar os dados de entrada no estado local, adicionando novos registros à tabela de dados.
2
Exportação para Excel
Implementar a função de exportação de dados para Excel usando a biblioteca XLSX e adicionar um botão de exportação.
3
Componente Tabela
Criar um componente para exibir os dados em formato de tabela e estilizar a tabela com CSS.

## Slide 4
Sprints Planejadas
Sprint 1
Configuração inicial do ambiente de desenvolvimento e criação do formulário de entrada (1 semana)
Objetivo: Estabelecer a infraestrutura necessária e desenvolver o componente de entrada de dados.
Sprint 2
Validação e armazenamento de dados (1 semana)
Objetivo: Implementar a validação dos campos de entrada e armazenar os dados no estado local da aplicação.
Sprint 3
Componente de tabela e exportação para Excel (1 semana)
Objetivo: Desenvolver o componente de tabela para exibição dos dados e implementar a funcionalidade de exportação para Excel.
Sprint 4
Menu de navegação e estilização (1 semana)
Objetivo: Implementar o menu de navegação, adicionar estilização geral e garantir a responsividade e usabilidade da aplicação.

## Slide 5
Cerimônias Scrum Simplificadas
1
Reuniões Diárias (Daily Scrum)
10-15 minutos no início do dia para revisar o que foi feito ontem, o que será feito hoje e identificar qualquer impedimento.
2
Planejamento da Sprint (Sprint Planning)
No início de cada Sprint, dedique 1-2 horas para definir os itens do backlog que serão trabalhados e criar um plano detalhado para a Sprint.
3
Revisão da Sprint (Sprint Review)
No final de cada Sprint, reserve 1-2 horas para revisar o que foi concluído, demonstrar as funcionalidades e coletar feedback.
4
Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)
Após a revisão da Sprint, dedique 30 minutos a 1 hora para refletir sobre o que funcionou bem, o que não funcionou e como melhorar.

## Slide 6
Ferramentas e Monitoramento
Ferramentas Utilizadas
Trello: Para gerenciamento do backlog e Sprints.
Notion/OneNote: Para anotações e documentação.
Git: Para controle de versão do software.
Monitoramento e Relatórios
Quadro Kanban: Utilize um quadro Kanban no Trello ou Jira para visualizar o progresso das tarefas.
Relatórios de Progresso: Crie um relatório semanal de progresso para você mesmo, destacando as tarefas concluídas, as em andamento e quaisquer impedimentos.